**Project charter**

Project description:

Бэлэн системийг сайжруулах зорилготой төсөл хэрэгжүүлж байгаа учраас өмнөх хувилбарын алдаа дутагдал дээр дүн шинжилгээ хийн аль болох тэдгээр асуудлыг шийдвэрлэх талаас нь энэхүү төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Project Requirements:

* Цаг хугацааг хэмнэх үүднээс олон дамжлагат хүсэлтүүдийг хялбар хэрэглээнд шилжүүлэх
* Хамгийн багадаа 2000 хэрэглэгч системд хүсэлт өгөхөд түүнд хариу үзүүлэх хугацаа нь таван секунтээс багагүй байхаар шийдэх
* 2020 оны 9-р сарын 1 гэхэд үндсэн үйл ажиллагаагаа сиси системтэй холбосон байх болно.
* 2020 оны 6-р сарын 1 гэхэд МУИС-ийн мэдээлэл технологийн албатай хамтарч туршилт хэлбэрээр хэрэгжүүлсэн байх болно.
* Хичээл бүр дээр оюутан багш хоёрын хоорондын харилцааг сайжруулах зорилгоор оюутнууд багштай харилцах хэсгийг нэмж өгөх болно.
* Видео хичээл явуулах боломжийг судлана
* Багш болон оюутанд мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх үүднээс notification хэсгийг сайжруулна. Даалгаврын хугацаа болон тухайн даалгаварт тавигдах үнэлгээг notification хэсгээр дамжуулан шууд авах боломжийг судалж хэрэглээнд нэвтрүүлнэ
* Мэдээллийн аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэх боломжийг судлан сайжруулах болно.
* Мөн бусад систем хэрэглэгчдийн сэтгэгдлийг харгазан нэмж болохуйц зүйлсийг системд хийх болно.

Assigned Project Manager and Authority Level:

Энэхүү төслийн гол зорилго нь хэрэглэгчдэд ойлгомжгүй байдаг модулиудыг тодорхой болгох, хүсэлтийн хариуг хурдан болгох, мэдээ мэдээллийг цаг алдагдалгүйгээр хүргэх зорилготой билээ.

Summary Milestone Schedule:

2-р сар 21-28 Төслийн санал хүргэх

4-р сар 18-25 Системийн сайжруулалт

3-р сар 14 – 4-р сар 21 Программ хөгжүүлэлт

4-р сар 25 – 5-р сар 10 Хэрэглээнд нэвтрүүлэх

Business Case:

Систем нь өөрийн рекламны хэсэгтэй байх бөгөөд хандалтын тоогоор түүнээс орлого авах боломжтой. Систем хөгжүүлэлтийн гэрээ хэлэлцээрт тулгуурлан тодорхой хэмжээний санхүүжилт авах боломжтой. Цаашдын хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж болохуйц асуудлыг цаг тухай бүрт нь шийдвэрлэн ажиллах боломжтой.