Баг хувиарлалт

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Хариуцсан хүн | Хийх ажил | Хугацаа |
|  | Багийн бүх гишүүд | Төслөө сонгох | 2.14 - 2.21 |
|  | И.Баянмөнх, Б.Бат-Эрдэнэ | Төслийн шаардлага боловсруулах | 2.21 - 2.28 |
|  | О.Ихбаяр, М.Ган-Эрдэнэ | Техникийн төлөвлөгөө гаргах | 2.28 - 3.7 |
|  | О.Ихбаяр, Б.Бат-Эрдэнэ | Програмын дизайн гаргах | 3.7 - 3.14 |
|  | И.Баянмөнх, М.Ган-Эрдэнэ | Дэд бүтэц тодорхойлох | 3.14 - 3.21 |
|  | И.Баянмөнх | Сиси системийн мэдээллийн ажилтангаас мэдээлэл авах | 3.21 - 4.15 |
|  | Б.Бат-Эрдэнэ, М.Ган-Эрдэнэ | Хийх ажлын хэсэгчилсэн төлөвлөгөө гаргах | 3.28 - 4.5 |
|  | Б.Бат-Эрдэнэ | Бичиг баримттай холбоотой асуудлаа цэгцлэх | 4.5 - 4.17 |
|  | О.Ихбаяр | Хийх технологио судлах | 4.17 - 4.24 |
|  | И.Баянмөнх, Б.Бат-Эрдэнэ | UI хөгжүүлэлт хийх | 4.24 - 5.1 |
|  | М.Ган-Эрдэнэ, О.Ихбаяр | DB хөгжүүлэлт хийх | 5.1 - 5.8 |
|  | бүгд | Тест хийх | 5.8 - 5.17 |